## Slide 1: Карта ОСВІТНІХ потреб
КНП «ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА»

## Slide 2
Аналіз технічного стану
База даних
Пріоритизація
Річний план робіт
Ремонтні або будівельні роботи
ПРИНЦИП ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
НА ОБ’ЄКТАХ НЕРУХОМОСТІ В СФЕРІ ОСВІТИ

## Slide 3: АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВСІХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ У СФЕРІ ОСВІТИ
Як часто необхідно проводити?
Періодично, один раз на квартал або посезонно
Чи потрібна для цього кваліфікація?
Ні, продумані питання зрозумілі, логічні та передбачають відповіді ТАК або НІ, а також метричні показники
Навіщо це робити?
Щоб постійно мати актуальну інформацію щодо технічного стану об’єктів нерухомості закладів освіти й стежити за динамікою й ефективністю змін
Хто проводить?
Районні управління освіти / управляюча компанія / заклад освіти / Департамент освіти і науки
Як це відбувається?
Відповідальні представники мають заповнити анкету з уніфікованими питаннями та відповідями під час безпосереднього огляду об’єкта; на робочому місці інформація має бути занесена в інформаійно-аналітичну систему персоніфікованим доступом з використанням web-браузера
Аналіз технічного стану
База даних
Пріоритизація
Річний план робіт
Ремонтні або будівельні роботи

## Slide 4: ПРІОРИТИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ Проведення РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Як це працює? – Для виконання поставленого завдання розроблено методику ранжування – надання пріоритету закладам освіти на основі заздалегідь визначених критеріїв. Оскільки самі собою критерії розглядаються в широкому сенсі, ми провели декомпозицію на більш прості фактори.
Пріоритизація – це впорадкований список об’єктів за критеріями, які впливають на ступінь першочерговості виконання ремонтних робіт.
Для чого це робити? – Для об’єктивності в плануванні робіт, що дозволить планомірно
утримувати, розвивати, запобігати передчасному зношенню та руйнації об’єктів, а це в
подальшому дозволить зменшити витрати на ремонти об’єктів
Аналіз технічного стану
База даних
Пріоритизація
Річний план робіт
Ремонтні або будівельні роботи

## Slide 5: Пріоритизація
Після визначення всіх критеріїв можна обчислити загальний коефіцієнт технічного стану кожного закладу освіти.